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三明市安全生产监管标准化体系平台项目
可行性研究方案编制服务供应商库内询价函

一、项目名称：三明市安全生产监管标准化体系平台项目可行性研究方案编制服务。
二、项目概况：
项目概况:为落实市政府工作要求，强化安全生产监管标准化工作体系建设，规范全市安全生产监管工作，我局拟建设三明市安全生产监管标准化体系平台，运用科技赋能安全生产监管工作。该软件系统平台规划以“一张风险分布图、一套标准化检查清单、一本问题和整改落实台账”为核心内容，拟部署于三明市政务云平台，并通过“e三明”平台实现统一登录。
覆盖安全生产事前监管“三个一”内容，即“一张风险分布图、一套标准化检查清单、一本问题和整改落实台账”。部署于三明市政务云平台。通过“e三明”平台实现统一登录。基于用户体系搭建、应用载体、消息推送等基础支撑底座，接入交通、水利、应急3个领域监测数据库，同时对接城市综合风险监测一张图，完成三项核心建设内容。
一是安全生产风险分布图，由各级各类用户发布风险分布图，实现汇总、管理，帮助用户直观了解各类风险分布情况，查找相关对象风险时可使用模糊搜索功能；
二是标准化检查清单，各级各类用户可以根据业务需要，设置不同的检查方向和详细的检查内容，共计28个业务领域及单位的118张安全生产标准化检查清单，保障检查工作的规范性，实现实际检查工作过程中便捷录入受检单位、检查时间，对各个具体检查项进行检查后直接勾选检查结论，一键提交；
三是问题与整改落实台账，各行业领域用户实现安全生产清单工单管理，包含推送、提醒填报、审核、销项、归档等，根据实际情况统计后汇总给行业监管单位，导出台账，以规范表格文件的形式呈现，利于跟踪隐患问题的整改落实情况，确保问题得到全面解决。我司根据项目建设要求需对三明市安全生产监管标准化体系平台项目系统开展可行性研究方案编制服务，现需进行市场询价采购。
三、可行性研究方案编制服务预算：
最高限价：本项目可行性研究方案编制服务费用最高限价为1万元。超过最高限价的报价为无效报价。
四、咨询服务企业应具备的资格条件：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
5. 法律、行政法规规定的其他条件。
6. 承担相应项目的专业资质。
五、报价方式及评审方法：
本项目采用固定总价方式报价，所报价格必须包含立项所需全部资料的编制及相关测评服务等全部费用。评审方法为通过符合性审查的最低报价法，即通过符合性审查且报价最低者为中标人。若出现报价相同，则以各服务企业信用等级高的一方为原则推荐第一中标候选人；若企业信用等级也相同，则以类似项目业绩、企业人员配置等综合条件情况，由招标人自行确定。请各服务单位结合自身情况及管理经验，并充分考虑服务期间的风险，对本项目的可行性研究方案编制服务费进行报价。
六、相关材料要求：
1.报价单（附件1）；
2.法人代表身份证复印件及授权委托书；
3.营业执照复印件；
4.信用证明文件（如信用中国、中国政府采购网信用查询结果选择其一）；
5.对第六条资格条件要求所做的承诺（格式自拟）；
6.其他资料（如类似项目业绩、企业人员配置等，不做强制性提供要求，各投标人可根据自身情况提供，仅用于第七条报价相同时，为招标人评审所用。）
注：所有材料需加盖公司公章，并封装后加盖骑缝章后递交壹份。
七、技术服务内容及其他要求：
1、 工作范围和职责(包含但不限于)
1.1调研：摸清与本项目相关的建设内容，开展项目现状与需求调研、针对各块内容，制定调研计划，制作各类调研表格材料、收集整理项目相关资料。
1.2收集整理项目相关资料：针对应用建设与部署，开展应用需求调研与沟通交流等。
1.3需求分析：须针对项目现状以及存在问题进行项目的需求分析工作。
1.4方案设计：在完成现状调研、需求分析的基础上，提出项目设计思路，并按照编制依据中可行性研究报告暨初步设计方案的编制要求及提纲，完成项目设 计方案可行性研究报告暨初步设计方案。
1.5概算编制：在本项目设 计方案可行性研究报告暨初步设计方案的基础上，完成整体项目建设概算编制工作。
1.6可研暨初设的框架：项目可行性研究报告暨初步设计方案的编制包含项目概述、项目建设单位概况、现状分析与建设必要性、总体设计、目标架构设计、业务架构设计、数据架构设计、应用架构设计、技术架构设计、安全系统设计、项目建设与运行管理、人员配置与培训、投资概算与资金来源、项目运行维护经费测算、风险与效益分析、图纸等。
1.7可研暨初设的规范：可行性研究报告暨初步设计方案应遵循国家相关政策法规，按有关标准、规范进行编制。编制可行性研究报告暨初步设计方案时，应认真进行调查和研究，取得可靠的基本资料；设计应安全可靠，技术先进，密切结合实际，节约投资，注重经济效益；可行性研究报告应有分析、论证、明确的结论和意见，文字简明扼要，图表完整清晰。
1.8技术规范书编制要求：根据可研暨初设方案提交技术规范书，作为项目建设招标文件的技术部分。
1.9评审要求：配合完成项目专家评审等相关工作，包括配合参加专家论证会、评审会，根据专家意见修改完善项目可行性研究报告暨初步设计方案并报审，通过项目评审等。  2．地点、履行期限:三明市三元区，从项目启动期间到取得项目可行性研究方案的全过程。
3.交付时间：询价人指定时间前完成相关工作并出具相关可行性研究方案（含初设）并通过专家评审。
4.付款方式：取得可行性研究方案（含初设）后的30个工作日内。
5.验收标准：本项目顺利取得可行性研究方案（含初设）并通过专家评审。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]九、递交响应文件地点及截止时间：
响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年7月10日10时30分，地点为：福建省三明市三元区梅岭新村31幢13楼（支持邮寄）。本次询价不接受电子邮件响应文件。
十、联系人及联系方式
联系人：邓先生
电  话：0598-5186669 18605980317
附件：1.询价文件模板
三明市数据集团有限公司
2025年7月3日


附件1：询价文件模板
一、报价单
项目名称： 三明市安全生产监管标准化体系平台项目可行性研究方案编制服务。
	投标人全称
	

	报价
	

	备注
	本公司承诺完全满足询价函中各项要求。


注：1. 报价单是完成本询价文件中所要求的全部内容的最终价格。 
2.“报价单”若为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3. 以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。




投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月     日





二、授权委托书
本授权委托书声明：我XXX系XXXXXXXXXXXXXX的法定代表人，现委托授权XXX为我公司办理 三明市安全生产监管标准化体系平台项目可行性研究方案编制服务供应商库内询价函手续，并以我公司的名义进行报价工作。代理人在办理供应商报价等手续过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。







代理人（签字）：                    
代理人身份证号码：
代理人手机号码：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：


日期：     年    月    日




三、营业执照复印件





四、信用证明文件
（如信用中国、中国政府采购网信用查询结果选择其一）；




五、对第六条资格条件要求所做的承诺
（格式自拟）



六.其他资料
（如类似项目业绩、企业人员配置等，不做强制性提供要求，各投标人可根据自身情况提供，仅用于第七条报价相同时，为招标人评审所用。）
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